28/03/2021

PRESUPUESTO PAGINA WEB

Cliente: Belgica Saludable

**CONCEPTO GENERAL DE NUESTRA PROPUESTA DE TRABAJO**

El objetivo del trabajo es desarrollar e implementar un sitio web que cumpla con las expectativas de calidad y desempeño esperadas por nuestro cliente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

* Diseño creativo y eficiente (*Responsive Design*) que permita que el sitio web funcione y se vea correctamente en los dispositivos móviles y navegadores de Internet.

* Un sitio web que los contenidos sean fáciles de leer por los diferentes buscadores de Internet.
* Presencia en buscadores de internet

El proyecto está enfocado en **4 tareas** para el desarrollo del sitio web.

1. **Diseño personalizado y prototipo del site**

* Diseño del site y prototipo en balsamiq para cada una de las secciones (Home, Sabores, ¿Cómo prepararlo?, Conocenos, Contacto) en versión desktop y mobile.

1. **Desarrollo del site**

* Desarrollo de los prototipos en HTML y CSS diseñados previamente

1. **Contratación de Hosting y registro del dominio**

* Registro de nombre de dominio de la web y contratación del hosting. El dominio y el hosting quedaran establecidos a nombre del cliente y serán controlados por el cliente.

1. **SEO**

Posicionamiento en los buscadores de internet. Incluye hasta 15 keywords.

**Términos y condiciones:**

* El presupuesto tiene una validez de 30 días.
* El prototipo será presentado 3 días luego de haber contratado nuestro servicio.
* Los contenidos de los sitios web que hacen relación a los textos o imágenes serán suministrados por el cliente.
* Las solicitudes de modificación re-diseño del sitio web y/o modificaciones a la arquitectura de la información, serán cotizadas aparte previo análisis de requerimientos.
* La entrega del proyecto serán 20 días luego de ser aprobada la primer etapa del prototipo y luego del envió de todo el contenido previamente citado.

**FORMA DE PAGO**

Mediante transferencia bancaria.

Al inicio del proyecto (50%)

A la publicación del sitio web (50%)

**PRESUPUESTO DESGLOSADO**

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Precio |
|  |  |
| Diseño personalizado y prototipo del site | $4000 |
| Desarrollo del site | $8000 |
| Contratación del hosting y registro de dominio | $3000 |
| SEO | $1000 |
|  |  |
| Total | $15000 |